BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

GIAI ĐOẠN: TUẦN 1 — KHẢO SÁT, THIẾT KẾ & XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ SỞ

| Tên đề tài: | Xây dựng website hỗ trợ tuyển dụng ứng dụng AI trong phân tích CV và đánh giá mức độ phù hợp với vị trí tuyển dụng |
| --- | --- |
| Sinh viên thực hiện: | [Họ và tên sinh viên] — MSSV: [Mã số SV] |
| Giảng viên hướng dẫn: | ThS. [Họ và tên GVHD] |
| Thời gian báo cáo: | Tuần 1 (Từ 10/10/2026 đến 16/10/2026) |

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 1

Khảo sát bài toán sàng lọc hồ sơ tự động và xác định rõ phạm vi tinh gọn cho tiểu luận (01 người làm độc lập).

Thu thập, phân tích và làm sạch 2 tập ngữ liệu chuẩn: DataTurks Resume NER (220 CVs) và Resume-JD Fit (8.000 cặp CV-JD từ Hugging Face).

Xây dựng mô hình đường cơ sở (Baseline: TF-IDF + Logistic Regression) để làm mốc đối chứng khoa học.

Đề xuất 2 giải pháp kỹ thuật cốt lõi: Kỹ thuật Smart Dual Truncation (chống cắt cụt JD) và Class-Weighted Loss (xử lý mất cân bằng nhãn).

Hoàn thiện tài liệu thiết kế hệ thống chi tiết (Kiến trúc 3 tầng, CSDL 5 bảng chuẩn, 9 API endpoints, 5 sơ đồ draw.io).

Soạn thảo hoàn chỉnh Notebook huấn luyện bằng tiếng Anh chuẩn học thuật (TRAIN_CV_JD_FIT_MODEL.ipynb).

2. KẾT QUẢ CỤ THỂ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

2.1. Phân định phạm vi hệ thống & Đặc tả thiết kế

Đã hoàn thiện tài liệu đặc tả thiết kế hệ thống chi tiết (tai_lieu_thiet_ke_tieu_luan.md và bản Word Bao_cao_thiet_ke_tieu_luan.docx). Hệ thống tiểu luận chỉ tập trung vào 02 Role (HR, Ứng viên), 01 luồng nghiệp vụ khép kín: HR đăng JD -> Ứng viên nộp CV -> AI tự động bóc tách thực thể & so khớp mức độ phù hợp -> HR xem bảng xếp hạng ứng viên theo điểm số S.

Đã thiết kế và xuất 5 sơ đồ trực quan (cả định dạng .drawio đa tab và file ảnh PNG 300DPI): Sơ đồ Use Case, Sơ đồ Quy trình nghiệp vụ, Sơ đồ CSDL quan hệ (ERD 5 bảng), Sơ đồ Pipeline AI và Sơ đồ Kiến trúc 3 tầng.

2.2. Tiền xử lý dữ liệu & Xây dựng mô hình Baseline

Đã xử lý làm sạch tập dữ liệu Resume-JD Fit:

Khử trùng lặp hoàn toàn dựa trên mã băm MD5 của cặp (CV text + JD text).

Lọc bỏ các bản ghi lỗi hoặc quá ngắn (< 50 ký tự).

Giải quyết triệt để các nhóm mẫu xung đột nhãn (cùng văn bản nhưng gán nhãn mâu thuẫn).

Huấn luyện thành công Baseline 1 (TF-IDF 8.000 đặc trưng + Logistic Regression có trọng số lớp cân bằng), đạt kết quả thực nghiệm ban đầu: Macro F1 = 0.3845, Accuracy = 56.40%.

2.3. Hoàn thiện Notebook thực nghiệm AI chuẩn tiếng Anh

Đã xây dựng file TRAIN_CV_JD_FIT_MODEL.ipynb gồm 10 phần hoàn chỉnh bằng tiếng Anh:

Tích hợp bộ nạp SmartCrossEncoderDataset phân bổ ngân sách độc lập (Resume <= 384 tokens, JD <= 126 tokens).

Cài đặt ClassWeightedTrainer với hàm mất mát Cross-Entropy có trọng số nghịch đảo tần suất.

Hệ thống hóa chỉ số đo lường: Macro F1, Weighted F1, Ma trận nhầm lẫn và độ đo chất lượng xếp hạng NDCG@5, NDCG@10.

Tự động hóa kịch bản kiểm thử 100 mẫu phân tầng và xuất báo cáo Excel (test_100_samples_evaluation.xlsx).

3. BẢNG ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ CÁC ĐẦU VIỆC TUẦN 1

| STT | Hạng mục công việc | Kế hoạch | Kết quả thực tế | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát & Tinh gọn phạm vi đề tài | Xác định Use Cases | Hoàn thành 07 Use Cases lõi | 100% Hoàn thành |
| 2 | Thu thập & Làm sạch Dataset | 8.000 cặp CV-JD | Đã khử trùng lặp & lọc rác | 100% Hoàn thành |
| 3 | Xây dựng mô hình Baseline | TF-IDF + LogReg | Đạt Macro F1 = 0.3845 | 100% Hoàn thành |
| 4 | Thiết kế CSDL & Kiến trúc | ERD + DDL + API | 5 bảng PostgreSQL, 9 API | 100% Hoàn thành |
| 5 | Vẽ 5 sơ đồ hệ thống | draw.io + PNG | Đã xuất đầy đủ 5 sơ đồ | 100% Hoàn thành |
| 6 | Soạn thảo Notebook AI tiếng Anh | Jupyter Notebook | TRAIN_CV_JD_FIT_MODEL.ipynb | 100% Hoàn thành |
| 7 | Soạn thảo Báo cáo thiết kế | Word + Markdown | Bao_cao_thiet_ke_tieu_luan.docx | 100% Hoàn thành |

4. KHÓ KHĂN GẶP PHẢI VÀ GIẢI PHÁP ĐÃ ÁP DỤNG

Khó khăn 1: Độ dài văn bản CV quá lớn (>600 tokens) khiến cơ chế cắt văn bản thông thường làm mất toàn bộ phần JD phía sau -> Giải pháp: Áp dụng kỹ thuật Smart Dual Truncation giới hạn CV 384 tokens và JD 126 tokens độc lập.

Khó khăn 2: Mất cân bằng dữ liệu 3 lớp (No Fit chiếm 50%, Potential Fit chiếm 25%, Good Fit chiếm 25%) khiến mô hình dễ bỏ qua lớp Potential -> Giải pháp: Áp dụng Class-Weighted Loss với trọng số nghịch đảo tần suất lớp.

5. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 2

Chạy huấn luyện mô hình Transformer DistilBERT trên Google Colab T4 GPU (5 epochs, batch size 8, learning rate 2e-5 với cosine scheduler).

Đánh giá toàn diện các chỉ số kiểm thử trên 1.759 mẫu test: Macro F1, Per-class F1, NDCG@5, NDCG@10 và vẽ Ma trận nhầm lẫn.

Khởi tạo cấu trúc dự án Backend FastAPI, cài đặt SQLAlchemy ORM và kết nối PostgreSQL.

Tích hợp module đọc file CV (pdfplumber) và nạp checkpoint mô hình AI phục vụ API suy luận.

| Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) | SINH VIÊN BÁO CÁO (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |
| ................................................................ | [Họ và tên sinh viên] |